DOCSVIEWER 2.0

DV2-PMP-001

PLANO MESTRE DO PROJETO

Project Master Plan

| Produto | DocsViewer 2.0 |
| --- | --- |
| Documento | DV2-PMP-001 |
| Versão | 0.1 |
| Status | Draft - Em elaboração |
| Tipo | Plano Mestre do Projeto |
| Documentos superiores | DV2-000 / DV2-001 |
| Aplicação | Ciclo de vida do desenvolvimento do DocsViewer 2.0 |

# Controle do Documento

| Função | Nome | Data | Assinatura / Aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração |  |  |  |
| Revisão |  |  |  |
| Aprovação |  |  |  |

## Histórico de Revisões

| Versão | Data | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 08/08/2026 | Emissão inicial do Plano Mestre do Projeto. | Draft |

## Documentos Relacionados

DV2-000 - Product Vision

DV2-001 - Documento de Fundação do Projeto

DV2-VMP-001 - Plano Mestre de Validação (planejado)

DV2-URS-001 - Especificação de Requisitos do Usuário

DV2-BRN-001 - Regras de Negócio (planejado)

DV2-FRS-001 - Especificação Funcional (planejado)

DV2-NFR-001 - Requisitos Não Funcionais (planejado)

DV2-SDS-001 - Especificação de Arquitetura e Design (planejado)

# 1. Objetivo

Este Plano Mestre do Projeto estabelece como o desenvolvimento do DocsViewer 2.0 será planejado, executado, documentado, controlado, revisado e liberado.

O documento define governança, papéis, artefatos, fluxo de trabalho, controle de versão, gestão de mudanças, uso de ferramentas de Inteligência Artificial, critérios de qualidade e marcos do projeto. Ele não substitui o Plano Mestre de Validação, que tratará especificamente da estratégia de validação e manutenção do estado validado.

# 2. Escopo do Plano

## 2.1 Incluído

Planejamento do ciclo de vida do produto; documentação; requisitos; arquitetura; desenvolvimento; testes; gestão de configuração; Git/GitHub; revisões; releases; gestão de mudanças; riscos de projeto; comunicação; uso controlado de IA e preparação para validação.

## 2.2 Não incluído

Detalhamento funcional, requisitos individuais, protocolos de qualificação, evidências de validação, procedimentos operacionais do cliente e cronogramas contratuais específicos de implantação, salvo quando referenciados.

# 3. Princípios de Gestão do Projeto

Requisitos antes de implementação.

Rastreabilidade desde o início.

Mudanças controladas em vez de alterações silenciosas.

Produto genérico; particularidades pertencem à implantação.

Configuração antes de customização.

Segurança, qualidade e testabilidade incorporadas ao desenvolvimento.

Decisões arquiteturais relevantes registradas por ADR.

Entregas pequenas, revisáveis e versionadas.

Automação e IA como apoio, nunca como autoridade de aprovação.

Simplicidade: evitar complexidade técnica sem necessidade demonstrada.

# 4. Modelo de Ciclo de Vida

## 4.1 Abordagem

O projeto adotará ciclo de vida incremental e iterativo, orientado por requisitos e risco. A documentação de alto nível estabelece direção e baseline; funcionalidades são detalhadas e implementadas em incrementos controlados.

## 4.2 Fluxo macro

Necessidade -> Visão/Fundação -> Requisitos -> Regras -> Riscos -> Especificação -> Arquitetura/Design -> Tarefa -> Implementação -> Teste -> Revisão -> Evidência -> Release -> Validação/Implantação -> Manutenção.

## 4.3 Proibição de desenvolvimento especulativo

Itens de roadmap não devem ser implementados antecipadamente apenas para 'deixar preparado'. Preparação arquitetural deve ser proporcional e justificada.

# 5. Fases do Projeto

## Fase 0 - Fundação

Visão do produto, Fundação, repositório, governança, convenções, ADRs iniciais e estrutura técnica.

## Fase 1 - Engenharia do Produto

PMP, VMP, URS, Regras de Negócio, requisitos não funcionais, especificação funcional, riscos, arquitetura, dados, segurança e protótipos.

## Fase 2 - Fundação Técnica

Plataforma, persistência, identidade, autorização, auditoria, configurações e infraestrutura básica.

## Fase 3 - Gestão Documental

Documentos, revisões, categorias, publicação, armazenamento, integridade e pesquisa.

## Fase 4 - Visualização e Mobilidade

Viewer, PDF, busca textual, experiência responsiva, Windows/Android e testes de compatibilidade.

## Fase 5 - Impressão e Fluxos Controlados

Impressão, carimbos, solicitações, aprovações e evidências.

## Fase 6 - Administração e Operação

Relatórios, manutenção, dispositivos/postos, backup, monitoramento e configuração.

## Fase 7 - Validação e Implantação

Testes formais, qualificação conforme estratégia, migração, treinamento, operação paralela e liberação.

## Fase 8 - Evolução

OCR, assinatura eletrônica, IA, 3D, integrações e novas plataformas, mediante projetos/mudanças aprovados.

# 6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade principal | Autoridade |
| --- | --- | --- |
| Responsável do Produto / Product Owner | Define necessidades, prioridades, escopo e aceita entregas funcionais. | Aprovar decisões de produto e priorização. |
| Arquitetura / Engenharia | Transforma necessidades em estrutura técnica, requisitos, ADRs e critérios. | Propor arquitetura; decisões relevantes exigem registro/aprovação. |
| Desenvolvimento | Implementa tarefas aprovadas, cria testes e registra alterações. | Não altera requisitos ou escopo por conta própria. |
| Qualidade / Validação | Avalia documentação, risco, rastreabilidade, testes e evidências. | Aprovar documentos e atividades de validação conforme responsabilidades. |
| Usuário-chave / Área de Negócio | Fornece necessidades reais, avalia usabilidade e execução do processo. | Participar de revisão e aceite conforme o tema. |
| Administrador da Implantação | Configura e administra o ambiente autorizado. | Atuar dentro das permissões e procedimentos definidos. |
| IA Assistiva | Apoia análise, documentação, implementação, testes e revisão. | Sem autoridade para aprovar requisitos, riscos, validação ou mudança de escopo. |

# 7. Governança de Documentos

## 7.1 Identificação

Documentos controlados deverão possuir código, título, versão, status, histórico e responsáveis por elaboração/revisão/aprovação quando aplicável.

## 7.2 Status sugeridos

Draft; Em Revisão; Aprovado; Obsoleto/Substituído. Estados definitivos serão harmonizados com o VMP e procedimentos aplicáveis.

## 7.3 Baseline

Uma versão aprovada passa a constituir baseline. Alterações posteriores devem gerar nova revisão e avaliação de impacto.

## 7.4 Fonte de verdade

Quando houver conflito, prevalece o documento aprovado de maior autoridade aplicável: requisitos e regras aprovados sobre implementação; ADR aprovado sobre escolha técnica; documentos de validação sobre execução formal de validação.

## 7.5 Repositório

Documentação do projeto deverá ser versionada em repositório controlado. Documentos formais podem existir também em DOCX/PDF controlados conforme necessidade de aprovação e distribuição.

# 8. Sistema de Identificação

## 8.1 Documentos

Exemplos: DV2-000, DV2-001, DV2-PMP-001, DV2-VMP-001, DV2-URS-001, DV2-BRN-001, DV2-FRS-001, DV2-NFR-001, DV2-SDS-001.

## 8.2 Tarefas

DV2-DOC-XXX para documentação; DV2-ADR-XXX para decisões arquiteturais quando tratadas como tarefa; DV2-DEV-XXX para desenvolvimento; DV2-TST-XXX para testes; DV2-VAL-XXX para validação.

## 8.3 Requisitos e regras

Requisitos e regras possuirão identificadores estáveis definidos em seus documentos, permitindo ligação com risco, código, testes e evidências.

# 9. Gestão de Requisitos

## 9.1 Origem

Requisitos devem derivar de necessidades de usuário, negócio, segurança, qualidade, regulamentação aplicável ou restrições técnicas justificadas.

## 9.2 Qualidade do requisito

Deve ser claro, verificável, identificável, suficientemente atômico e livre de implementação desnecessária quando se tratar de requisito do usuário.

## 9.3 Alteração

Mudança de requisito aprovado exige avaliação de impacto antes da implementação.

## 9.4 Rastreabilidade

Cada requisito crítico deve poder ser relacionado às regras, riscos, especificações, implementação e testes correspondentes.

# 10. Gestão de Arquitetura e ADR

## 10.1 Quando usar ADR

Tecnologias estruturais, padrões arquiteturais, persistência, autenticação, tenancy, comunicação, armazenamento, estratégias de renderização e outras decisões difíceis de reverter devem ser registradas.

## 10.2 Conteúdo

Contexto, decisão, alternativas, consequências positivas/negativas, impacto em validação e requisitos relacionados.

## 10.3 Mudança

ADR aprovado não deve ser alterado para esconder uma mudança. Uma decisão substitutiva deve registrar que substitui/supersede a anterior.

# 11. Gestão de Código-Fonte e Git

## 11.1 Repositório

O código-fonte será mantido em Git e hospedado em repositório GitHub controlado.

## 11.2 Branch principal

main representa a linha estável/integrada. Desenvolvimento direto em main é proibido.

## 11.3 Branch de tarefa

Cada tarefa de desenvolvimento deve utilizar branch própria, preferencialmente no padrão tipo/ID-descricao, por exemplo claude/DV2-DEV-001-fundacao-tecnica.

## 11.4 Commits

Commits devem ser pequenos, descritivos e relacionados à tarefa. Não misturar refactors ou alterações sem relação.

## 11.5 Pull Request

Integração em main deve ocorrer por Pull Request revisável. O PR deve informar escopo, requisitos, testes, migrations, riscos e pendências.

## 11.6 Merge

O merge só deve ocorrer após critérios de aceite, build/testes aplicáveis e revisão humana. Exceções devem ser justificadas.

# 12. Fluxo de Tarefa de Desenvolvimento

1. Selecionar necessidade/requisito suficientemente definido.

2. Criar tarefa identificada e registrar objetivo, escopo, fora de escopo, critérios de aceite, requisitos/RN/ADR relacionados e testes mínimos.

3. Criar branch.

4. Desenvolvedor/IA lê contexto e apresenta plano curto.

5. Implementar somente o escopo.

6. Executar build e testes.

7. Atualizar DEV_STATUS e perguntas abertas.

8. Criar commit e Pull Request.

9. Realizar revisão técnica e funcional.

10. Corrigir desvios.

11. Atualizar rastreabilidade/evidências.

12. Realizar merge após aprovação.

# 13. Definition of Ready (DoR)

Objetivo compreensível.

Escopo incluído e fora de escopo definidos.

Requisitos/regras relacionados identificados ou ausência justificada.

Critérios de aceite verificáveis.

Dependências conhecidas.

Decisões arquiteturais necessárias resolvidas ou explicitamente tratadas.

Risco suficiente para orientar o nível de teste, quando aplicável.

# 14. Definition of Done (DoD)

Implementação dentro do escopo aprovado.

Build sem erros.

Testes aplicáveis executados e aprovados.

Autorização e segurança revisadas quando aplicáveis.

Auditoria considerada quando aplicável.

Migrations/configurações identificadas.

Documentação técnica e DEV_STATUS atualizados.

Pendências e desvios registrados.

Requisitos e critérios de aceite demonstravelmente atendidos.

Revisão humana concluída antes da integração.

# 15. Estratégia de Testes

## 15.1 Níveis

Serão utilizados testes unitários, integração, segurança/autorização, interface/fluxo e testes formais de validação conforme criticidade.

## 15.2 Automação

Testes repetíveis devem ser automatizados quando o custo-benefício e o risco justificarem. Automação não elimina a necessidade de testes de uso/aceite quando aplicáveis.

## 15.3 Cenários negativos

Funcionalidades de segurança e controle devem incluir cenários de negação, acesso indevido, estado inválido e falha previsível.

## 15.4 Evidência

O VMP definirá quais testes exigem evidência formal, revisão, assinatura e retenção.

# 16. Gestão de Mudanças

## 16.1 Gatilhos

Mudanças de requisito, regra, arquitetura, segurança, banco, comportamento validado, infraestrutura ou integração devem ser avaliadas.

## 16.2 Avaliação de impacto

Considerar documentação, risco, código, banco, testes, dados, segurança, treinamento, implantação e estado validado.

## 16.3 Mudança emergencial

Mudanças urgentes devem continuar registradas e passar por avaliação retrospectiva/controlada conforme processo a ser definido.

## 16.4 Controle de escopo

Novas ideias são registradas no backlog; não entram automaticamente na tarefa corrente.

# 17. Gestão de Riscos do Projeto

## 17.1 Riscos de projeto

Prazo, disponibilidade de pessoas, dependências externas, infraestrutura, conhecimento técnico, mudança de escopo e integração são acompanhados como riscos de projeto.

## 17.2 Risco de produto/qualidade

Riscos relacionados à segurança, integridade, uso incorreto, dados e processo regulado serão tratados em análise específica de risco e no VMP.

## 17.3 Escalonamento

Risco que possa comprometer requisito, segurança, cronograma crítico ou validação deve ser explicitado antes da continuidade da atividade afetada.

# 18. Gestão de Configuração

## 18.1 Itens controlados

Código, documentos, migrations, scripts, configurações de referência, dependências, releases e artefatos de implantação.

## 18.2 Ambientes

Desenvolvimento, teste/validação e produção deverão possuir separação adequada. A topologia definitiva será definida em documentação de infraestrutura.

## 18.3 Segredos

Senhas, chaves e credenciais não podem ser versionadas em código ou documentação pública do repositório.

## 18.4 Dependências

Versões relevantes de frameworks e bibliotecas devem ser controladas; atualizações com impacto devem ser avaliadas.

# 19. Uso de Inteligência Artificial no Projeto

## 19.1 Papel

IA poderá apoiar elaboração de documentos, análise, programação, geração de testes, revisão e organização.

## 19.2 Limites

IA não aprova requisitos, documentos, riscos, validação, desvios ou releases. Também não deve preencher lacunas com decisões não autorizadas.

## 19.3 Claude Code

Atua como agente de implementação/revisão sob instruções do repositório, tarefas formais e limites de escopo.

## 19.4 ChatGPT

Pode apoiar arquitetura, documentação, requisitos, planejamento, revisão e coordenação, sempre sujeito à revisão e decisão humana.

## 19.5 Evidência e responsabilidade

Conteúdo gerado por IA deve ser revisado quando utilizado como artefato controlado. A responsabilidade final permanece humana.

## 19.6 Confidencialidade

Dados corporativos, documentos internos e informações sensíveis só devem ser fornecidos a ferramentas autorizadas e conforme políticas aplicáveis.

# 20. Comunicação e Handoff

## 20.1 Estado do desenvolvimento

DEV_STATUS.md deve refletir tarefa/branch, alterações, migrations, testes, resultados, decisões, riscos e próximo passo.

## 20.2 Questões abertas

Dúvidas que exigem decisão humana devem ser registradas em OPEN_QUESTIONS.md e não resolvidas por suposição.

## 20.3 Desenvolvimento paralelo

Antes de iniciar tarefa, deve-se verificar se outra frente já está trabalhando no mesmo módulo. Handoffs devem conter contexto suficiente para continuidade sem adivinhação.

# 21. Gestão de Releases

## 21.1 Versionamento

O esquema final de versionamento será definido antes da primeira release formal. Recomenda-se versionamento semântico quando compatível com o modelo de produto.

## 21.2 Conteúdo da release

Cada release deve possuir identificação, lista de mudanças, requisitos/tarefas atendidos, migrations, dependências, problemas conhecidos e resultado dos testes aplicáveis.

## 21.3 Release validada

Uma release destinada a ambiente regulado só poderá ser considerada validada/liberada após cumprimento do processo definido no VMP e documentos de implantação.

# 22. Migração do DocsViewer 1.0

## 22.1 Estratégia

O DocsViewer 1.0 permanece referência funcional e operacional, mas o código legado não é automaticamente migrado.

## 22.2 Dados/documentos

Migração de usuários, metadados, documentos, categorias, permissões e históricos deverá ser analisada separadamente.

## 22.3 Operação paralela

Quando aplicável, poderá existir período de operação paralela entre versões para reduzir risco de transição.

## 22.4 Aposentadoria

A desativação do 1.0 deverá ocorrer apenas após critérios formais de migração, disponibilidade documental, treinamento, validação e contingência.

# 23. Cronograma Macro e Marcos

| Marco | Resultado esperado | Status inicial |
| --- | --- | --- |
| M0 - Fundação | DV2-000, DV2-001, governança e repositório | Em andamento |
| M1 - Planejamento | PMP e VMP aprovados | Planejado |
| M2 - Requisitos | URS, RN, NFR e riscos baselined | Planejado |
| M3 - Design | FRS, SDS, dados, segurança e protótipos | Planejado |
| M4 - MVP técnico | Fundação funcional integrada | Planejado |
| M5 - MVP operacional | Gestão documental + viewer + auditoria | Planejado |
| M6 - Piloto | Ambiente controlado com usuários-chave | Planejado |
| M7 - Validação | Testes formais e relatório de validação | Planejado |
| M8 - Produção | Implantação e transição controlada | Planejado |

Datas e duração serão definidas após baseline suficiente de requisitos, recursos disponíveis e estratégia de implantação. Este PMP não fixa prazo artificial antes dessa definição.

# 24. Métricas e Indicadores

Requisitos com rastreabilidade completa.

Tarefas concluídas dentro do escopo.

Builds e testes aprovados.

Defeitos por severidade e fase de detecção.

Pendências/questões abertas.

Mudanças de requisito após baseline.

Cobertura de testes quando tecnicamente significativa.

Desvios de validação e tempo de resolução.

Problemas pós-release e reincidência.

Metas numéricas serão definidas quando houver dados suficientes; o projeto evitará métricas de vaidade que não apoiem decisão.

# 25. Critérios de Aceite do Projeto

Escopo da release atendido e rastreado.

Requisitos críticos testados.

Riscos inaceitáveis tratados ou formalmente aceitos pela autoridade competente.

Documentação obrigatória atualizada.

Infraestrutura e backup adequados à implantação.

Usuários/administradores treinados quando aplicável.

Plano de contingência disponível.

Validação concluída quando exigida.

Aprovação formal para entrada em produção.

# 26. Pendências para Consolidação do PMP

Nomeação formal dos responsáveis por Product Owner, Arquitetura, Desenvolvimento, Qualidade/Validação e aprovação.

Definição do esquema de versionamento de releases.

Definição das ferramentas oficiais para gestão de backlog/issue tracking além do GitHub.

Definição do pipeline CI/CD e políticas de proteção de branch.

Definição do ambiente de homologação/validação.

Definição de cronograma após baseline de requisitos.

Alinhamento final deste PMP com o DV2-VMP-001.

# 27. Aprovação e Vigência

Após revisão e aprovação, este documento torna-se a referência de gestão do projeto DocsViewer 2.0. Alterações materiais na metodologia, governança, fluxo de desenvolvimento, papéis ou estratégia de release devem resultar em revisão controlada deste PMP.

A aprovação deste plano não congela o produto; ela congela a forma controlada pela qual o produto será alterado.